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Zápis
ze 7.  členské schůze Hospodářské a sociální rady okresu Děčín (HSRD)
konané dne 5.prosince  2017  na zámku v Děčíně
1. Přivítání:
Zasedání zahájil předseda Stanislav Pfléger, přivítal přítomné a nechal schválit program schůze. 

(viz prezenční listina)

Jmenovitě přivítal předsedkyni G. Nekolovou a nově přistupující členy – za WEFA Bohemia p. ing. Kittla a za Národní park ředitele AOPK p. ing. Bauera. Přivítal čestného předsedu p. Zosera a hosty -zástupce SŹDC ing. Kalivodu a ing. Kašpara. Omluvil zástupce nově vstupující Nemocnice Děčín ředitele MUDr. Hanauera, který se nemohl zúčastnit.

2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
Předseda dále navrhl zapisovatele: ing.Aster, ověřovatele: ing. Šefara  - schváleno jednohlasně.

3. Vystoupení zástupkyně vládního zmocněnce a předsedkyně HSR ÚK  Gabriely Nekolové
Předsedkyně G. Nekolová informovala, že vláda ČR schválila 65 opatření prvního Akčního plánu na rok 2017, některá jsou splněna, některá se rozbíhají, zmínila program likvidace brownfields a podporu podnikatelských nemovitostí, nově bude k dispozici 400 mil. Kč, dále program podpory VŠ na území tří strukturálně postižených krajů ve výši 2,2 mld Kč, z toho ÚK dostane 1,1 mld Kč, počítá se s výstavbou fakulty zdravotnických studií na ÚJEP, posílení fakulty výrobních technologií a příspěvek dostane i ČVUT v Děčíně na vybavení fakult. U programu „Demolice“ - likvidace objektů ve vyloučených lokalitách byla výše dotace zvýšena na max. 10 mil. Kč. Připravuje se program konverze brownfields na nepodnikatelské účely. Došlo k navýšení prostředků na sanaci těžebních území o 3 mld Kč. Dosud chybí souhlas MPO s programem podpory do moderních technologií firem ve strukturálně postižených krajích. Připravuje se program Trend pro podporu aplikovaného výzkumu.

K II. Akčnímu plánu se sešlo 260 námětů a další přicházejí, vše se musí transformovat do programů. V Akčním plánu 2018 by měl být cestovní ruch a zdravotnictví, připravuje se program na vybavení regionálních nemocnic, celkem je rozpracováno 26 opatření. Časový program  : projednání 8. března v Krajské dozorčí radě, následně na MMR a MPO, v červnu v mezirezortu a  na úrovni vlády.

S kritikou MMR vystoupil p. Zoser, zmínil rozkrádání financí na výstavbu golfových hřišť, pak nezbyly peníze na nutná opatření, kritizoval způsob vypisování dotací a přimlouval se za programy pro podnikatele v cestovním ruchu.

4. Plnění usnesení z minulé členské schůze  
Ing Aster informoval, že v rámci zvýšení vlivu HSRD v okrese vstup přislíbily organizace Národní park, WEFA a Nemocnice Děčín. Se vstupem váhá město Krásná Lípa a p. předseda Pfléger zmínil úmysl jednat s firmou Armex. 

5. Hodnocení úkolů HSRD   na r. 2017-18 
1. Brownfields
Starosta Varnsdorfu ing.Horáček informoval že u  Studánky u Varnsdorfu byl vybrán greenfield za 1 mil. Kč o velikosti 10 – 12 ha a město zvažuje financování. Záměr je uplatněn v opatřeních Restartu   na r. 2018. K záměru průmyslové zóny na Východním nádraží vystoupil ing. Kalivoda a zmínil studii provedenou SŽDC, záměr je vyjmut z projektu rekonstrukce tratě Kolín – hranice SRN/ČR. Doporučil převod pozemků z ČD  na SŽDC vzhledem k možnému dalšímu převodu na město.  Ing. Anděl potvrdil potřebu průmyslové zóny i z hlediska potřeb místního průmyslu, došlo k nedorozumění u definování ploch, vycházelo se ze starého ÚP. Jsou tam tři druhy ploch, u Benešovské ul., vlastní kolejiště a u historické budovy. Plánuje se příjezd na plochu po pozemku fy Armex , vlastnící část ploch u Benešovské ul.. Stávající Restart není postaven na potřeby města, chtělo by to individuální řešení. Předseda Pfléger navrhl zaslání dopisu ohledně převodu pozemků ČD.
Předseda Pfléger uvedl nutnost rozšíření profilu mostu  pro vjezd do průmyslové zóny Staré město. Primátorka města slíbila napsat dopis na SŽDC, předseda Pfléger slíbil paralelní intervenci ze strany HSRD. Zástupci SŽDC slíbili prověření situace v přípravě rekonstrukce trati. Potřeby firmy WEFA přednesl její zástupce ing. Bílek. 
Ing. Pažourek informoval o plánu využití historické budovy Východního nádraží pro potřeby oblastního muzea.
2. Dopravní infrastruktura
- Kozí dráha – ing. Kalivoda popsal stávající stav, doplnil ho náměstek ing. Kašpar. Prioritou jsou hlavní tratě, kraj nechce objednávat souběžnou dopravu, proto zrušení je objektivně nejlepším řešením.
- Děčín – Knínice – ing. Aster podal informaci, že ŘSD zadalo vyhodnocení tří variant (Pastýřská, Chrochvická a Malšovická) i s nulovou variantou. Hotovo by mělo být koncem roku 2018.
Na všechny varianty bude EIA včetně hodnocení NATURA 2000, geologické porovnání a ekonomický rozbor. Upozornil, že Malšovická varianta vede největším sesuvným územím v ČR a v případě volby této varianty dojde ke zpoždění o 4 roky, protože tato varianta vyžaduje šestiletý geologický průzkum, zatímco u variant Pastýřská a Chrochvická jsou to jen dva roky. Navíc varianta Malšovická není v územním plánu Malšovic ani Jílového. Sesuvné území Výrovka u Jílového společné pro včechny varianty bude překlenuto mostní konstrukcí. Ing. Šefara se vyslovil pro zachování varianty Pastýřská v rezervě ÚP.
Ing. Aster dále referoval o stavu výstavby následujících komunikací :
- ŘSD  připravuje komplex staveb ve směru Česká Kamenice a Česká Lípa. Nejdále je okružní křižovatka na Benešovské ulici, kde byla ŔSD předána přepracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a po jejím připomínkování a schválení bude zadána dokumentace pro stavební povolení
Na tuto křižovatku navazuje Folknářská spojka, kde proběhlo upřesnění trasy a zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí.
- Silnice Děčín – Manušice (Česká Lípa) je v krátkém úseku totožná s Folknářskou spojkou a proto ji ŘSD definuje jako první etapu komunikace Děčín – Manušice. Bylo upřesněno vedení trasy vzhledem k obtížným geologickým poměrům a v příštím roce by měla být zadána EIA na tuto stavbu.
Primátorka zdůraznila funkci Folknářské spojky pro odlehčení provozu na Kamenické ulici v Děčíně.
- Most u „Ćerného Kladna“, t.č. ve výstavbě, je ve skluzu z důvodu neplánovaných přeložek inženýrských sítí. Předpokládaný termín dle ŘSD je 3/2018. Město Děčín musí vzít do vlastnictví opěrnou zeď. 
- Úprava křižovatky u „Ćerného Kladna“ , která měla být vybudována v letošním roce, je ovlivněna nevyřešením odkupu části areálu bývalé firmy Holdys, ŘSD jedná s vlastníkem o odkupu, uvažuje se i vyvlastnění. 
- Úprava silnice I/9 Lesné je jedinou stavbou, kterou ŘSD neplánuje. Situaci upřesnil p. Zoser včetně návazných investic obcí a ÚK. Zatáčky  v tomto úseku jsou zdrojem nehod a proto je třeba stavbu realizovat. Ing. Aster doplnil, že je s předsedkyní HSR ÚK dohodnuto jednání o dopravní infrastruktuře v ÚK a tam bude problém ventilován spolu s ostatními problémy dopravní infrastruktury ÚK.
- Úprava křižovatky Saská - Teplická – ÚK vybírá firmu na přípravu akce, realizace je plánována na r. 2020.
- Výstavba  Vilsnické spojky je v realizaci, došlo ke zdržení v důsledku přeložek sítí,  dle ŘSD Chomutov předpoklad dokončení 08/2018  
- Situaci okolo plánované výstavby jezu objasnil ing. Šefara.  Vláda projednává Koncepci vodní dopravy ve variantách s jezem a bez jezu v Děčíně . Po rozhodnutí o převažujícím veřejném zájmu buď na vodní dopravě nebo na ochraně přírody bude koncepce dopracována a projekt jezu bude dle tohoto rozhodnutí pokračovat nebo bude zastaven.
- Členská schůze HSRD projednala současný stav přípravy investiční akce Lanovka na Pastýřskou stěnu v Děčíně. Bylo konstatováno, že s ohledem na prodlužování přípravy ostatních rozvojových investic na území města Děčín je Lanovka jediná rozvojová investice, kterou je možné realizovat v krátkodobém horizontu. Výhodou lanovky je bezproblémový proces stavebního řízení – není třeba EIA, vrchol Pastýřské stěny je vyjmut z EVL. Lanovka je ekologická investice, v celé Evropě je provozována v ekologicky nejnáročnějších územích.

Současný stav - zpracovaný investiční záměr včetně ekonomického vyhodnocení. Příští týden proběhne prezentace architektonického řešení, s ideovým záměrem řešení bylo vedení HSRD seznámeno v říjnu t.r.

Zatím není rozhodnuto o financování. Výhodou je naše připravenost v případě vyhlášení republikového dotačního programu v kapitole cestovní ruch. Další možnost dle slov předsedkyně HSR-ÚK Gabriely Nekolové se rýsuje v rámci programu RESTART, kde je šance vytvořit dotační podmínky pro Akční plán v r. 2018 a 2019. Poslední možnost je profinancování v rámci rozpočtu města Děčín, toto ale připadá v úvahu až pro rok 2019 pro nově zvolené vedení města v komunálních volbách 2018.

- Stav přípravy vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf přednesl ing. Hušek z ĆEZ Distribuce: Byla dokončena malá EIA . V každé z dotčených obcí (Nový Bor, Svor, Cvikov, Dolní Podluží) proběhlo veřejné zasedání s občany. Přestože zástupci obcí mají k vedení některé výhrady, jejich postoj je velmi konstruktivní a snaží se pomoci při výběru optimální trasy. 

Na stavbu se bude zpracovávat tzv. „velká“ EIA s předpokládaným termínem dokončení v prosinci 2018. Zpracovatelem bude fy ENVIKON Česká Lípa. Zároveň byl vybrán i dodavatel projektu stavby fy OMEXOM, pobočka Česká Lípa, která bude poskytovat technické podklady pro zpracovatele EIA.

- Možnost obnovení silničního spojení Lobendava – Langburkensdorf projednal ing. Aster na saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy. Saská strana je pro obnovení silnice, ale naráží na odpor radních v Neustadtu, kteří požadují vybudování obchvatu, což je ekonomicky a ekologicky problematické. Intervence z české strany na vládní úrovni a podpora saské vlády by byla dobrým počinem pro znovuobnovení jednání o projektu.
- ing. Aster omluvil ing. Rýdla, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Nepříznivou situaci ve školství ve Varnsdorfu popsal starosta města ing. Horáček. Předpokládá se vyřešení po personální změně vedení Vyšší odborné a střední školy. Trvá nežádoucí konkurence mezi školou TOS a Vyšší odbornou a střední školou.
- Předseda Pfléger konstatoval, že ze Šluknovského desatera vláda uspokojivě nevyřešila otázku sociálního bydlení a podpory na bydlení a  spravedlivější poskytování sociálních dávek v souladu s potřebami společnosti.
- Ve věci výstavby železničního spojení Seifhennersdorf – Rumburk jednal ing. Aster s vedením  SŽDC v Praze. SŽDC bylo ochotno zadat zjišťovací studii na trať, ale požadovalo stanovisko saské strany. Na saském ministerstvu hospodářství, práce a dopravy zjistil, že provozovatelé dopravy na Šluknovsku ZVON zadali studii konzultační firmě ISUP v Drážďanech. Firma ISUP sdělila, že studie není hotova, protože chybí údaje z české strany. Následně jednáno s odborem dopravy KÚ ÚK, který slíbil ve spolupráci s KÚ LB poskytnout potřebné údaje pro dokončení studie.
- O poskytování plošné podpory strukturálně postiženým krajům a podpory na bydlení formou příspěvků na renovaci bytů se jedná s vedením HSR ÚK, zatím není vůle a čeká se na postoj nové vlády k řešení problematiky.

6. Zpráva o hospodaření za I. pololetí roku 2017,  výhled na r. 2017 a rozpočet na r. 2018
Celkové náklady činily 192.558,29 Kč z toho nejvýznačnější položky byly:

-
náklady na služby                                                                114.616,88 Kč

Dalšími významnými nákladovými položkami jsou:

-
poskytnuté příspěvky (HSR ÚK)                                           60.000,-    Kč

-
Spotřeba materiálu                                                               17.094,-    Kč

Celkové výnosy za rok 2015 byly ve výši 290.048,20 Kč z toho:

-
přijaté členské příspěvky                                                        284.000,-   Kč 

Výsledkem hospodaření Hospodářské a sociální rady okresu Děčín za období leden až srpen 2017 je zisk ve výši 91.464,92 Kč. Pokud průměrné náklady byly vynakládány měsíčně ve srovnatelné výši a bez mimořádných nákladů, mělo by být dosaženo vyrovnaného hospodaření.

Kontrolnímu výboru byl předán návrh rozpočtu koncipovaný jako mírně ztrátový (-17.000,- Kč),  což je kryto prostředky z hospodaření z minulých období. Znamená to však dodržovat rozpočtované náklady v roce 2018. Plánovaná částka členských příspěvků ve výši 310.000,- Kč již počítá s členskými příspěvky od nově přijímaných členů.

Zprávu zpracovanou 4.12.2017 přednesl Ing. Petr Hlaváček,  předseda kontrolního výboru HSRD

7. Různé
Předseda Pfléger informoval, že ČEZ Distribuce bude do budoucna v HSRD zastupovat paní Eva Zubričanová. Poděkoval za dosavadní angažmá a činnost předešlému zástupci ing. Jiřímu Kouteckému. 
Místostarosta města Rumburk ing. Alois Kittel informoval o nabídce prodeje nemocnice v Rumburku, kde ve výběrovém řízení se přihlásilo několik zájemců včetně velkých hráčů v oboru, dvě nejvyšší nabídky se budou posuzovat.
8. Usnesení
Usnesení přednesl předseda Pfléger a toto bylo schváleno jednomyslně.
Na závěr předseda HSRD Pfléger poděkoval všem za spolupráci a aktivní účast a členskou schůzi zakončil přáním hezkého prožití vánočních svátků a šťastného vstupu do nového roku.
Zapsal: Ing. Jiří Aster
Ověřil: Ing. Miroslav Šefara
Děčín 05.12.2017
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